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第一部分   邀请通知
一、山西潞安工程有限公司就常村煤矿采煤沉陷区（N1、N2采区沉陷水淹地）土地复垦项目(劳务）以谈判方式进行工程施工合同谈判。欢迎符合相应资格的单位前来报价。
二、承包人名称：      山西潞安工程有限公司       
三、项目名称：常村煤矿采煤沉陷区（N1、N2采区沉陷水淹地）土地复垦项目。
四、施工方资质要求： 工程施工劳务分包资质 
五、资金来源：自筹。
六、工程概况：
1、该工程包括土壤重构、植被重建、配套复垦、修复田间及生产道路、维护原有沟渠、井、阀井、泄水井及配套管道等施工内容。
2、工程分包范围：（1）土壤重构工程：包括人工配合表土剥离、人工配合表土回覆、人工配合废渣清理、 人工配合土地平整、人工配合覆土、人工配合机械翻耕等。（2）植被重建工程：人工道路两侧栽植毛白杨。（3）配套复垦工程：包括田坎修筑、蓄水埂修筑。②人工修复田间道路、生产道路，在田间道路来水一侧人工修筑混凝土排水沟；③ 对原有沟渠进行维修；④人工配合成孔单井 3 眼、人工砌筑控制阀井 3 座、泄水井 3 座及配套管道施工等施工劳务内容。
3、质量要求：合格
4、图纸未详尽的部分按现行规范要求施工。
5、计划工期： 具备开工条件后至 2024 年 4 月 30 日完 ，实际开工日期与计划开工日期不一致的，以承包人签发的开工通知载明的日期为准。
[bookmark: _GoBack]七、工程最高控制价（不含税）： 164389元
八、谈判时间、地点：
时间：2024 年 2 月 29 日上午 9:00
地点：山西潞安工程有限公司建筑工程分公司三层会议室
九、现场勘查或图纸查阅联系人：
项目经理：王海瑞                   联系方式：18636589100 
文件咨询联系人：王军涛             联系方式：0355-5921183
第二部分    须知
一、本次谈判依据我公司《潞安工程公司工程施工分包管理办法（修订）》，采用谈判方式选择工程项目施工队伍，诚邀具有 施工劳务 资质的施工单位踊跃参与谈判。
二、意向参加本次竞价报价谈判的工程施工单位应在 2024 年 2 月 28 日
下午18：00 点前做出参与谈判的邀请回复，邀请回复须以书面形式至建筑工程分公司二层预算办或电子版形式发送至指定邮箱：lagcjzgcfgs@126.com。
有意向参加工程施工谈判的施工单位未按规定日期参加谈判、无故不参加谈判或恶意谈判的，直接取消其谈判资格，并视情节严重情况列入我公司“暂缓合作名单”；在工程项目谈判过程中如发现有串通报价情形，一经发现，谈判结果无效，相关单位及相关人员三年内不得进入公司承揽施工业务。
三、计算规则：执行《土地开发整理项目预算定额标准》中的计算规则；
合同价款计算办法： 固定总价 
合同履行期间，经双方审定工程量与谈判工程量出现偏差，偏差部分工程量据实调整，价款根据相应报价进行增减。
四、参加谈判的施工单位必须按要求同时提交委托人与单位签订的劳动合同和保险证明、法人、委托人身份证复印件（加盖公章）；
五、农民工工资保证金：中标的施工单位须在合同签订后一周内，按公司制度规定缴纳农民工保证金，单项合同总价大于等于10万元，农民工工资保证金按照分包合同总价的10%缴纳；单项合同总价小于10万元，农民工工资保证金不需缴纳；分包合同执行单价分包的，须预计分包合同总价。
六、谈判原则：
一）合理低价原则；
二）“公平、择优、效益”原则；
三）保密性原则。
七、参加谈判的施工单位必须按照谈判文件要求填写，未按要求填写或未提交相应资料，我单位有权取消其谈判资格。


第三部分    合同条款
[bookmark: _Toc384137521][bookmark: _Toc383940876][bookmark: _Toc384026350][bookmark: _Toc389663452][bookmark: _Toc389602795]第一部分    合同协议书
承包人 ：山西潞安工程有限公司        
注册地址: 山西省长治市屯留区渔泽镇北渔泽
电话：0355-5945905
纳税人身份：一般纳税人
纳税人识别号：911404240730571472
开户银行名称：建行山西省长治市常村分理处
开户银行账号：14001648539050010229

分包人 ：                                 
注册地址：                                
电话：                                    
纳税人身份：                              
纳税人识别号：                            
开户银行名称：                            
开户银行账号：                            

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           工程劳务作业分包事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc389663453][bookmark: _Toc384137522][bookmark: _Toc389602796][bookmark: _Toc383940877][bookmark: _Toc384026351][bookmark: _Toc389586296][bookmark: _Toc371493141][bookmark: _Toc351203481][bookmark: _Toc383940878][bookmark: _Toc384026352][bookmark: _Toc389602797][bookmark: _Toc389663454][bookmark: _Toc384137523]一、 分包工程概况
（一）总包工程名称：                             
（二）总包工程地点：                            
（三）总包工程立项及批准文号：        /          
二、分包方式、作业范围及内容 
（一）分包方式：     劳务分包    。
（二）分包作业范围及内容：                                   。
三、 劳务分包作业期限  
计划开工日期：      年    月    日
计划完工日期：      年    月    日
工期总日历天数：      天。实际开工日期与计划开工日期不一致的，以承包人签发的开工通知载明的日期为准。
[bookmark: _Toc384137525][bookmark: _Toc383940880][bookmark: _Toc384026354][bookmark: _Toc389602799][bookmark: _Toc389663456]四、劳务作业质量、安全标准
（一）劳务作业质量应符合  合格  标准，并符合总包合同有关质量的约定。
（二）工程安全文明施工标准：本分包工程安全文明施工标准双方约定为：达到山西潞安工程有限公司公司级合格安全文明工地标准。
[bookmark: _Toc384026355][bookmark: _Toc389663457][bookmark: _Toc384137526][bookmark: _Toc389602800][bookmark: _Toc383940881]五、劳务分包合同价款
签约合同总价（不含税）为：人民币（大写）             (￥      元),计算方式：                                         。
（结算金额以经承包人审定的工程量为基数进行调整，据实结算）
六、保证金
（一）履约保证金
履约保证金为：人民币（大写）       /      (￥      元)，
支付方式和时间为                   /                   。
（二）农民工工资保证金
农民工工资保证金为：人民币（大写）              (￥    元)；
支付方式和时间为                                           。
七、分包人资质
资质证书编号：		  		                              
资质专业及等级：			    	                        	  
[bookmark: _Toc383940883][bookmark: _Toc389663459][bookmark: _Toc384026357][bookmark: _Toc389602802][bookmark: _Toc384137528]八、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（一）补充协议；
（1） 合同协议书；
（三）中标通知书（如果有）；
（四）投标函及其附录（如果有）；
（五）专用合同条款及其附件；
（六）通用合同条款；
（七）技术标准和要求；
（八）图纸；
（九）已标价工作量清单； 
（十）免责声明；
（十一）其他分包合同文件            /              。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc383940884][bookmark: _Toc384026358][bookmark: _Toc389663460][bookmark: _Toc389602803][bookmark: _Toc384137529]九、承诺
（一）承包人承诺发包人同意承包人将分包工程分包给分包人，并承诺按照分包合同约定的期限和方式支付合同价款，在支付价款前分包人应提供增值税专用发票。
（二）分包人承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“三流合一”要求的增值税专用发票作为收取合同价款的前提条件。
（三）分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
（四）分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。
（五）分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成专业分包工作，确保专业工程质量和安全，不得将依据合同所享有的权利、依据合同所产生的债权转让给第三人，不进行转包、再分包。
（六）合同当事人通过招投标形式签订分包合同的，双方理解并承诺不再另行签订与分包合同实质性内容相背离的合同。
[bookmark: _Toc384137615][bookmark: _Toc384026467][bookmark: _Toc389602889][bookmark: _Toc389663546][bookmark: _Toc383940993]十、争议解决
因履行本合同发生争议的，双方协商解决。协商不成的，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十一、附则   
（一）合同订立时间：       年     月     日
（二）合同订立地点：   山西潞安工程有限公司           
（三）本合同自双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、质保期满、工程价款结清后失效。
（四）协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
（五）本合同一式  陆  份，具有同等法律效力，承包人执  肆  份，分包人执  贰  份。















（本页为《建设工程施工劳务分包合同》签署页）


承包人：  (公章)                   分包人：  (公章)                    

法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
经办人：                           经办人：
电  话：   0355—5945905           电  话：                    
传  真：                           传  真：                    
电  邮：                           电  邮：                    
地  址： 山西省长治市屯留区        地  址：                    
北渔泽镇北渔泽   
邮  编：      046102               邮  编：                   

第二部分 通用合同条款
本合同执行住房和城乡建设部（建市施函[2014]74号）《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》的通用合同条款。
第三部分  专用合同条款
[bookmark: _Toc384137617][bookmark: _Toc389602891][bookmark: _Toc384054024][bookmark: _Toc384026469][bookmark: _Toc389663548][bookmark: _Toc383940995]1. 一般约定
[bookmark: _Toc389663549][bookmark: _Toc389602892]1.1 标准和规范
本合同适用的标准和规范与承包合同约定一致。
[bookmark: _Toc389602893][bookmark: _Toc389663550]1.2 合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc389663551][bookmark: _Toc389602894]1、分包合同协议书；2、中标通知书（如果有）；3、投标函及其附录（如果有）4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书；9、其他分包合同文件。
1.3 图纸
承包人向分包人提供图纸的期限：   开工前7天        ；
承包人向分包人提供图纸的数量：   施工图纸1套      ；
承包人向分包人提供图纸的内容：   涉及工程施工的全部施工图  。
[bookmark: _Toc389602895][bookmark: _Toc389663552]1.4 联络
双方应在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 承包人接收文件的地点：                  ；
承包人指定的接收人为：                        。
分包人接收文件的地点：                        ；
分包人指定的接收人为：                        。
[bookmark: _Toc389663553][bookmark: _Toc389602896]1.5 保密
承包人、分包人关于保密事项的约定： 执行通用合同条款      。
[bookmark: _Toc384137618][bookmark: _Toc383940996][bookmark: _Toc389663554][bookmark: _Toc389602897][bookmark: _Toc384026470][bookmark: _Toc384054025]2. 承包人
[bookmark: _Toc389663555][bookmark: _Toc389602898]2.1 劳务作业现场和工作条件
2.1.1 关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：
   执行通用合同条款    。
2.1.2 关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括： 执行通用合同条款   。
[bookmark: _Toc389663556][bookmark: _Toc389602899]2.2 承包人项目经理  
姓    名：                 ；
身份证号：                  ；
执业资格等级：              ；                                    
注册证书编号：              ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                  ；
承包人对项目经理的授权范围如下： 负责履行承包人的权利义务，负责现场协调分包人施工，并为分包人施工提供方便。但有关本工程合同及相关补充协议的签订、变更、解除、工程结算等和经济相关的事项须由承包人另行书面授权。 
[bookmark: _Toc384137619][bookmark: _Toc389663557][bookmark: _Toc389602900][bookmark: _Toc384054026][bookmark: _Toc384026471][bookmark: _Toc383940997]3. 分包人
[bookmark: _Toc389602901][bookmark: _Toc389663558]3.1 分包人的一般义务
（1）分包人应承担的其他义务：                             
[bookmark: _Toc389602902][bookmark: _Toc389663559]3.2 分包人项目负责人
姓   名：            ；
身份证号：           ；
执业资格等级：     /        ；                                    
注册证书编号：     /        ；
联系电话：                 ；
电子信箱：       /          ；
通信地址：                 ；
分包人对项目负责人的授权范围如下：分包人代表负责履行分包人的权利义务。
分包人必须向承包人提交项目负责人的劳动合同及缴纳社会保险的证明。分包人未提交上述证明应承担的违约责任：承包人有权对分包人予以处罚2万元罚款，并将分包人列入不合格分包人名单，承包人不再与其合作。
分包人更换分包人代表应提前7天征得承包人同意，后任继续承担前任负责的责任和承诺。如承包人不同意分包人代表换人，分包人坚持换人，则视为分包人违约，承包人有权无条件解除本合同，并要求分包人赔偿由此造成的经济损失。
关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任： 分包人项目负责人在劳务现场的时间应不少于正常作业期间的85%（每月不少于26个工作日）；擅离职守的，发现一次罚款500元；累计超过3次的，承包人有权要求分包人更换项目负责人，并要求分包人向承包人支付合同总价5%的违约金。
[bookmark: _Toc389663560][bookmark: _Toc389602903]3.3 劳务作业管理人员
分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告的期限：分包人应在接到劳务作业通知后7天内，向承包人提交分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等。
[bookmark: _Toc389602904][bookmark: _Toc389663561]4. 劳务作业人员
[bookmark: _Toc389602905][bookmark: _Toc389663562]4.1 劳务作业人员管理
分包人无故撤换劳务作业人员或分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为： 每人次500元；累计超过3次的，分包人应向承包人支付合同总价5%的违约金，且不免除分包人继续履行承包人指令及合同的责任和义务  。
[bookmark: _Toc384054028][bookmark: _Toc389663565][bookmark: _Toc384137621][bookmark: _Toc389602908][bookmark: _Toc384026473][bookmark: _Toc383940999]5. 作业期限及进度
[bookmark: _Toc389602909][bookmark: _Toc389663566][bookmark: _Toc381037618]5.1 劳务作业方案
分包人提供劳务作业方案的时间：   劳务作业方案应包括劳动力安排计划、小型机具及辅料供应计划等。分包人提供劳务作业方案的时间为开工前7日。
[bookmark: _Toc389602910][bookmark: _Toc389663567]5.2 劳务作业及保险
5.2.1 劳务作业准备
关于承包人应完成的劳务作业准备工作：     执行通用合同条款        。
关于分包人应完成的劳务作业准备工作：
 1.分包人必须对员工进行不少于一周的岗前安全培训，并将培训考核结果存档备查，对于考核不合格者不得安排上岗。
 2. 分包人须为其本项目工作人员办理人身意外伤害险和工伤保险；办理分包人在执行相关工作中所使用的机动车辆时用于第三方和乘客责任保险。上述保险资料复印件须在承包人处备案。
3. 特别声明：承包人办理理赔事宜的行为不会与分包人下属工人形成劳动关系，分包人保证其下属工人不会对承包人提起诉讼或仲裁，如果发生，则一切不利后果由分包人承担。
[bookmark: _Toc389602911][bookmark: _Toc389663568]5.3 作业期限延误
5.3.1 因分包人原因导致作业期限延误
[bookmark: _Toc312677487][bookmark: _Toc312678013][bookmark: _Toc318581170]因分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：每延误一天分包人承担签约合同总价万分之一的违约金。连续延误超过10天，加倍处罚，全年累计延误时间超过30天及以上的，承包人有权在应支付分包人工程进度款中扣除分包人应支付的违约金为决算金额的3% 。
[bookmark: _Toc389663569][bookmark: _Toc389602912]5.4 劳务作业暂停
5.4.1 因不可抗力（包括政府、政策因素）或承包人非主观原因引起的劳务作业暂停不予进行费用补偿和价格调整，但工期可以相应顺延。
[bookmark: _Toc389663570][bookmark: _Toc383941000][bookmark: _Toc389602913][bookmark: _Toc384137622][bookmark: _Toc384026474][bookmark: _Toc384054029]6. 机具、设备及材料供应
[bookmark: _Toc389663571][bookmark: _Toc389602914]6.1 机具、设备和材料供应计划
承包人应提供的机具、设备和材料及规格、型号和数量  甲方应及时提供工程用主要材料和设备，并按规范要求进行检验和试验，分包人负责使用和保管，由于分包人原因造成的材料丢失、浪费和设备损坏，由分包人双倍赔偿 。                 
[bookmark: _Toc389663574][bookmark: _Toc389602917]6.2 承包人供应设备、材料的合理损耗
承包人供应设备、材料的合理损耗率：      /      。超出合理损耗率的扣款单价和计算方法              /                 。     
[bookmark: _Toc384026477][bookmark: _Toc383941003][bookmark: _Toc384054032][bookmark: _Toc389602925][bookmark: _Toc384137625][bookmark: _Toc389663582]7. 合同价款计算及结算方式
[bookmark: _Toc389602926][bookmark: _Toc389663583]7.1 双方约定合同价款计算及调整方法为：
7.1.1 总价合同
总价包含的风险范围：1）施工范围内所有施工人工、管理人员、操作人员工资（看场工除外）；2）小型材料包含：焊条、铁丝、塑料薄膜；3）除吊车、自卸汽车外的小型机械：4）安全文明费用，为保证现场安全文明施工所投入的人工费、工人体检费、保险费；安全文明费用按不含税合同总价的3%考虑；
本工程开具增值税专用发票，税率为3%，如遇政策性因素，做相应调整。 
风险费用的计算方法：               /                     。
风险范围以外合同价格的调整方法：              /              。
7.1.2  市场价格波动引起的劳务作业价格调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：          /              。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /   种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用造价信息进行价格调整。
第2种方式：其他价格调整方式：            /                      
                                                                   。
[bookmark: _Toc389663585][bookmark: _Toc384054033][bookmark: _Toc384026478][bookmark: _Toc389602929][bookmark: _Toc384137626][bookmark: _Toc383941004]7.2 双方约定合同价款的其他调整因素：         /                       
                                                                  。
7.3 结算方式
1. 关于款项支付的约定： 本工程无预付款，在业主支付当期工程款前提下，按月支付已完工程量（含签证、变更）70%的进度款；工程竣工验收合格且经业主审定后，付至已完工程造价的80%；审计完成后付至审定价款的95%，审计按实扣减；剩余5%的质保金 。
2. 进度款办理程序
每月25日办理上月21日至本月20日的月度预结算，月度预结算只作为支付工程进度款的依据。由承包人项目现场工程师负责办理《分包单位履约验收单》，并交相关岗位人员评定，每月15日前办理月度预结算。
3. 月度预结算流程
承包人项目现场工程师办理《分包单位履约验收单》——承包人对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定后——承包人项目部财务按规定审核——承包人项目经理终审。
8. 劳务作业计量与支付
劳务作业工作量计算规则： 以《土地开发整理项目预算定额标准》为依据。
关于工程进度结算方式的约定： 按月计量，每月25日分包人按进度盘点确认的完成工程量，编制月进度结算表（图纸范围内的工作内容），由承包人分公司及项目部审核后结算，结算比例为核定工作量的90%。
9.增值税发票开具
9.1 增值税发票开具注意事项
1. 承包人向分包人付款时，分包人应根据承包人确认的付款数额，在接到承包人开票要求后开具增值税专用发票，并须在开具增值税扣税凭证之日起  10日内 送达承包人。承包人凭分包人提供的合规、有效的增值税专用发票，在经税务机关认证且抵扣税款后向分包人结算。
2. 分包人提供内容完整的增值税专用发票。其中：承包人名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息要与本协议约定内容保持一致，专用发票备注栏中要根据协议内容，注明项目地址、项目名称。同时，分包人提供的增值税专用发票必须保持干净整洁，不能有污损和折叠，发票专用章不能遮挡发票金额。因分包人提供的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开，所造成的一切经济及法律后果由分包人承担，且不免除其继续开具合法发票的义务。
[bookmark: _Toc384054034][bookmark: _Toc389663589][bookmark: _Toc384137627][bookmark: _Toc384026479][bookmark: _Toc389602932][bookmark: _Toc383941005]10. 验收与交付
[bookmark: _Toc389663590]10.1 劳务作业整改验收
1、中间验收：分包人自检合格后，应提前48小时通知承包人，承包人应及时报建设单位组织有关人员验收。
2、竣工验收：分包人在分包工程具备竣工条件后向承包人提供竣工验收报告，承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告日起 14 日内通知发包人验收，分包人应配合承包人进行验收；根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。
3、分包人质量不合格，应承担的违约责任为：分包人负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派其他劳务单位完成，产生的费用由分包人承担。分包人整改后质量仍不合格的，承包人可以单方解除合同，分包人应向承包人支付违约金。违约金计算方法：返修、返工费用以及发包人因工程质量处罚承包人的费用之和的1倍。承包人有权在应支付分包人的工程进度款中扣除分包人应付的违约金。
[bookmark: _Toc389602933][bookmark: _Toc389663591]10.2 劳务作业交付
劳务作业交付条件与日期的约定：劳务作业经验收合格后10个工作日内，分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。
[bookmark: _Toc389663592][bookmark: _Toc389602935][bookmark: _Toc384137628][bookmark: _Toc384054035][bookmark: _Toc384026480][bookmark: _Toc383941006]11. 劳务作业完工结算与支付
[bookmark: _Toc389602936][bookmark: _Toc389663593]11.1 完工结算
分包工程竣工验收合格后14日内分包人必须将完整的完工结算书（包括与此有关的所有结算资料）一次性交承包人项目部审核。分包人必须积极配合承包人对分包人结算的审核，承包人项目部应在收到分包人结算书30日内审核完毕，经承包人项目部经理确认后报公司终审，承包人公司负责人签章作为完工结算的最终依据，承包人应在审核完毕分包人结算书30日内签发竣工付款申请单。
完工结算程序：分包人预算人员根据本合同约定向承包人办理《分包单位履约验收单》，再根据本合同的相关规定，编制工程完工结算书，与验收单一起递交承包人项目部审核——承包人人员对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定后——承包人项目部按规定审核——承包人项目部经理审定签字——承包人公司终审——承包人签发竣工付款申请单。
完工结算办理时间：  分包工程竣工验收合格后14日内双方按照本合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
完工结算书所包含的内容：（1）分包工程结算价格；（2）结算工程范围；（3）承包人已支付分包人的款项；（4）应扣留的质量保证金； （5）承包人应支付分包人的合同价款。
分包人应向承包人提交的资料清单：1. 完整竣工资料2份；2. 竣工图2份。
[bookmark: _Toc389602938][bookmark: _Toc389663595]11.2 完工结算支付
承包人完成完工结算支付的期限： 签发竣工付款申请单双方协商确定。 
11.3 最终结清
分包人提交最终结清申请单的期限：工程竣工验收2年后。
承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请90日内。
11.4 退场承诺书
分包人完成竣工退场的期限：向承包人移交工程后7日内。
退场承诺书：我承诺：工程结算完毕，项目部出具的《工程结算书》中的工程量和价款准确无误，过程中的分歧及遗留问题已全部处理完毕。自愿承担所施工工程在缺陷责任期间发生的因我方施工缺陷产生的各项费用。承诺在施工期间发生的外欠款已全部结算完毕，再发生第三方债权债务与承包方无关，我公司（       ）自愿承担一切法律和经济责任 。
[bookmark: _Toc383941007][bookmark: _Toc389602939][bookmark: _Toc389663596][bookmark: _Toc384026481][bookmark: _Toc384054036][bookmark: _Toc384137629]农民工工资保证金及履约保证金的返还期限：分包人办理完毕完工结算30日后，扣减应由分包人承担的费用后余额无息退还。
12. 违约
[bookmark: _Toc389602940][bookmark: _Toc389663597]12.1 承包人违约
12.1.2 承包人违约责任：承包人应承担其违约行为给分包人增加的费用和延误的期限。
[bookmark: _Toc389663598][bookmark: _Toc389602941]12.2 分包人违约
12.2.1 分包人违约的情形
分包人违约的其他情形：
1. 未经承包人同意，分包人不得接受发包人任何指令。如因此给承包人造成损失，由分包人承担赔偿责任，而且承包人可以立即与分包人解除合同，同时分包人应向承包人支付合同价款 10% 的违约金，承包人有权在应支付分包人的工程进度款中扣除。
2. 分包人将其分包的工程转包或再分包的，承包人可以立即与分包人解除合同，同时分包人除应向承包人赔偿损失外，还应向承包人支付合同价款10%的违约金，承包人有权在应付分包人工程进度款中扣除。
3. 因分包人原因，安全文明达不到约定的安全文明标准，分包人应承担违约责任，向承包人支付合同价款10%的违约金，承包人有权在应付分包人的工程进度款中扣除。
4. 分包人应确保施工所需劳动力人数。如分包人减员，分包人应在收到承包人书面通知后7日内补足劳动力，且分包人应当向承包人支付违约金200 元/天/人；分包人减员人数不得超过施工所需总人数的3%，如超过3%承包人不给分包人办理相关手续，该分包人即被承包人列入不合格分包人名单，不再与其合作。
5. 分包人必须及时足额支付其雇佣人员的劳动报酬，分包人不得拖欠克扣。如因此引起纠纷、上访等，由分包人负责协调处理。分包人应每月底向承包人项目经理提交施工人员工资明细表，承包人予以备案。分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬的：承包人有权从次月进度款中按分包人备案于承包人处的劳动合同进行直接扣除相应款项，用于支付农民工工资。因此给承包人造成严重不良社会影响的，承包人对分包人予以处罚0.5万元罚款，并将分包人列入不合格分包人名单，承包人不再与其合作。
6. 分包人不开具或未按承包人要求按时足额提供增值税扣税凭证的，或分包人开具的增值税专用发票没有通过税务部门认证、无法提供增值税扣税凭证或开具的增值税扣税凭证丢失、不合法或者虚开增值税发票的应向承包人承担合同总价10% 的违约金，且不免除分包人向承包人继续开具增值税专用发票的义务。
7. 承包人有权从分包人后续工程款中直接扣除以上违约金及相关费用。
[bookmark: _Toc389663606][bookmark: _Toc384026484][bookmark: _Toc384137632][bookmark: _Toc389602947][bookmark: _Toc383941010][bookmark: _Toc384054039]13. 合同解除
[bookmark: _Toc389602948][bookmark: _Toc389663607]13.1 合同解除的情形
13.1.1 合同当事人均有权解除合同，且互不承担违约责任的其他情形：
1. 因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天，合同当事人均有权解除合同；
2. 承包人与发包人的总包合同解除的，合同当事人均有权解除合同。
13.1.2 承包人有权解除合同的其他情形：
1. 分包人将本合同项下的工程转包或再分包给他人的；
2. 分包人分包工程质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；
3. 分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；
4. 因分包人原因导致分包工程暂停持续超过56天不复工的，或虽未超过56天但已经导致合同目的不能实现的；
5. 分包人未按照合同约定向其雇用人员支付报酬，导致引发10人以上的群体性事件的。
[bookmark: _Toc389663608][bookmark: _Toc387829834]13.2 合同解除后的处理
13.2.1 合同解除退场
承包人发出撤场通知的期限要求：  承包人提前7天向分包人发出撤场通知，分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。
分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任： 若分包人逾期撤离劳务作业人员，每延误一天分包人承担合同价款万分之一的违约金。
14. 缺陷责任期和保修期
14.1 缺陷责任期： 自分包工程竣工验收合格之日起24个月  。
14.2 质量保修范围和内容： 全部分包工程内容。
14.3 质量保修：属于分包人保修范围和内容的分包工程项目，分包人应在接到修理通知后 24小时内 进行响应，派人修理；分包人不能及时派人修理时承包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。在国家规定的工程合理使用期限内，因分包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。
14.4 质量保修期
根据国家有关规定并结合分包工程约定质量保修期：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为５年；
（3）供热与供冷系统，为２个采暖期、供冷期；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为２年。
其他项目的保修期限由承包人与分包人约定。
14.5  质量保证金及返还：本工程质量保证金为分包合同总价款的10%，缺陷责任期满3个月后，承包人扣减分包人应承担费用后将质保金余额无息返还分包人。若有纠纷或质量问题未得到解决，责任期顺延。
15. 其他约定
15.1 分包人应具有一定的风险承受能力，对本合同的资金支付与使用可能出现的各种不利因素已做出了合理的安排和保证。在合同履行过程中，如因业主拨付款项不及时导致承包人资金紧张，分包人应给予充分理解，分包人自愿放弃逾期付款的违约金、利息及各项损失费用。
15.2 由于分包人的违法、违规或违约行为给承包人造成损失或承包人被起诉或仲裁，分包人需承担一切不利后果（该后果包括但不限于判决或裁决要求承包人支付的费用及承包人应诉所产生的差旅费、案件受理费、保全费、律师费等）。
15.3 未经承包人同意，分包人不得委托任何第三人（单位）向承包人主张任何权利。也不得发生到承包人滋事、聚众停留承包人办公场所、堵门或威胁承包人工作人员的人身安全等非正常办公行为。如发生上述行为，分包人应向承包人按照   3万元/次  承担违约责任，并视为分包人自愿放弃本合同项下债权，承包人无须支付剩余款项。
15.4 本合同的任何一方若与他方发生纠纷，而使另一方被列为被告或第三人、被执行人的，则视为该方放弃对另一方享有的一切债权，本合同自此终止，双方不再存在债权债务关系。
15.5 未经承包人书面授权，承包人项目部章及项目部资料专用章不得用于签订经济合同或确认与经济相关事项，如发生使用此类未经授权印章签订的合同、协议及确认文书均为无效。分包人对此已明确知悉。
15.6 如果第三方审计单位对分包范围内的工程量进行审计核减，承包人有权按照审计核减工程量，价款根据相应报价进行核减。
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附件1：
建筑施工安全生产协议

    承包人（全称）：                  
    分包人（全称）：                 
承包人、分包人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》，经协商一致，    签订建筑施工安全生产协议。
一、施工安全责任范围
分包人在施工期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本施工区域内的安全责任。
二、安全责任内容
（一）承包人、分包人双方责任
1、双方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，履行《建设工程安全生产管理条例》规定的职责，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、双方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
3、双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由承包人编制施工组织设计；
（2）分包的工程由分包人按承包人的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，并经承包人审批，分包人必须严格按施工组织设计的要求施工。
（3）开工前承包人对分包人进行施工安全技术交底，技术交底交至操作人，并应有书面记录或资料。
（4）对超过一定规模的分部分项工程，由承包人组织专家论证。
4、甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高低压架空线路的保护。承包人对地下管线和障碍物应详细交底，并应有书面记录。分包人应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向承包人和有关部门联系，采取保护措施。
5、双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责承担。
6、遵循先订合同后施工的原则。承包人不得指派分包人人员从事合同外的施工任务。分包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
7、施工期间，承包人指派   、分包人指派  为本工程项目有关安全、防火、环保工作的联系工作。
（二）承包人责任
1、承包人应对分包人事先提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及安全情况。
2、施工期间承包人应对施工现场进行的安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，应及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向分包人提出整改要求。承包人有协助分包人搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对承包人违反安全生产规定、制度等情况，分包人有要求承包人整改的权利。
3、承包方有义务协调分包方提出的用水、用电配合等工作。
（三）分包人责任
1、分包人应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，应向承包人提供真实、合法、有效的承包本工程所需相关资质证书；分包人主要负责人和安全生产生产管理人员必须具备《安全生产法》和《管理条例》所规定资质。否则承包人可将分包人清退出场。
2、分包单位现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
3、分包单位在施工期间必须接受承包人的检查和指导。承包人有权对分包人所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行检查。对于查出的隐患，分包人必须限期整改，对重大隐患承包人可要求立即停工，并由有关单位落实整改后方准施工。分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担责任。
4、分包人应参加承包人组织的安全生产会议，无故不参加，一次处罚50元。
5、在生产操作过程中的个人安全防护用品由分包人负责费用并监督施工人员按规佩戴。
6、特种作业人员必须携带特种作业操作证，持证上岗；中、小型机械、起重吊装等机械的操作人员必须按该机械操作规范严格操作，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
7、施工单位使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的，应符合《管理条例》规定的验收程序；使用由承包人提供的机械、脚手架等设备，在搭设、安装完毕提交使用前，承包人应会同分包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用手续。特种设备还需经有资质的检验单位检验合格后方可使用。严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
8、分包人在施工期间所使用的各种设备以及工具等可向承包人借用。如甲乙双方必须相互借用和租赁，应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求，但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任，负责赔偿。
9、分包人需用承包人提供的电气设备，在使用前应先进行检测，如不符合安全规定的应及时向承包人提出，承包人应积极整改，整改合格方准使用，违反本规定或不经承包人许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
10、施工过程中如需使用水、电等，分包人应事先与承包人取得联系，经承包人同意，由专业人员指定接水、电地点，并由分包人安装合格计量仪表后方可使用。所需费用由分包人负担。
11、易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用，不准任意玩弄，损坏偷盗。施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由分包人提出申请，经承包人批准。双方确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中分包人安全人员必须在现场监护。
12、分包单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。因分包人未设置明显安全警示标志发生的事故由分包人全部负责。分包人对工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由分包人承担一切责任。
13、贯彻谁施工谁负责安全的原则，分包人人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由分包人责任造成承包人人员、第三人伤亡等），承包人有协助紧急抢救伤员的义务，分包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
14、分包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
15、生活区内，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到承包人指定的专用间集中使用，承包人应创造条件为分包人使用提供便利。
16、分包人在签订建筑工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向当地区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。
17、从业人员的年龄不应超过法定退休年龄，不得低于 18 岁，现场操作人员男不得超过 55 岁，女不得超过 50 岁。从事高空作业等特种作业的人员年龄男性不宜超过 50 周岁，女性不宜超过 45 周岁。如超过年龄的，需提供近期（1 个月内）体检报告，并经审查后可准入。
（四）补充事项
承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
三、安全保证责任
承包人预留工程款的10%作为分包人的安全保证金。分包人在施工过程中未发生人身重伤及以上事故，于工程竣工验收后将保证金全额退还；若施工过程中发生下列有分包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金；
1、发生人身死亡事故，扣除全部安全保证金；
2、发生人身重伤事故，扣除50%安全保证金；
3、分包人人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。
本协议经双方代表签章后即生效：协议作为合同正本的附件，份数与合同正本一致。 

承包人                 分包人：　　　　　　　　　　
法定代表人（或委托人）：　　　　　　法定代表人（或委托人）：



附件2：
建筑施工环境保护协议
   
承包人（全称）：                  
    分包人（全称）：                  
为了保证施工现场扬尘、噪声、废水、废气等污染物得到有效控制，以达到本地区环保要求，根据《中华人民共和国环境保护法》等相关环境保护法律、法规规定，承包人、分包人经协商一致，就      签订建筑施工环境保护协议，以资共同遵守。
一、施工环境保护责任范围
分包人在施工期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本施工区域内的环境保护责任。
二、环境保护责任内容
（一）承包人的权利与义务
贯彻、落实国家、地方政府及集团公司有关施工现场环境保护的管理规定，负责检查、指导和监督分包人在施工现场过程中的环境保护工作，如分包人在施工过程中对环境造成污染，承包人有权对分包人施行经济处罚直至取消其施工资格。
（二）分包人的权利与义务
1、在施工中认真执行国家、地方政府、集团公司及承包人的有关环境保护的管理规定，严格按照规定施工，如分包人违规施工造成环境污染、人员伤害和财产损失，分包人承担全部责任。因分包人的原因导致暂停施工的，需承担由此增加的一切费用和给承包人造成的一切损失。
2、分包人应执行承包人的环境保护相关文件，施工过程中控制扬尘、降低噪声、减少废水、废气排放，达到国家规范标准、施工现场和当地标准要求。
3、分包人应对员工进行环保教育和培训，提高员工环保意识。施工现场应由专人负责环保工作。
4、施工现场周边必须进行围挡，现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范，现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施。
5、建筑垃圾、生活垃圾分类存放，应及时清理。垃圾处理应符合当地环境保护要求，否则造成的一切后果均由分包人承担。
6、遇有六级以上大风天气时停止施工，并做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。
7、施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效防尘措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设备，及时洒水降尘。
8、分包人不得将有毒有害废弃物作土方回填，以免污染地下水和环境，现场随时打扫，保持整洁卫生。
三、补充事项
1、承包人与分包人应签订环境保护责任书。
2、分包人应当在施工现场建立环境保护责任制度。分包人指派      为施工现场环境保护负责人，负责施工现场的环境保护工作。
3、如分包人出现违反本环境保护协议的情形，承包人有权依据承包人内部环境保护管理处罚规定对分包人予以相应的处罚。
本协议经双方代表签章后即生效：协议作为合同正本的附件，份数与合同正本一致。



承包人：                分包人：
　　　　　　　　　　　

法定代表人（或委托人）：　　　　　 　法定代表人（或委托人）







附件3：
对分包单位安全处罚规定
承包人（全称）：                   
分包人（全称）：                    
根据《建设工程安全生产管理条例》第二十四条：“分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任”。分包单位必须服从总承包单位施工现场安全生产、文明施工的相关管理规定。为了确保安全，特制订安全以下处罚规定：
（一）管理方面隐患
第1条 对不按规定配备安全管理人员的分包单位，每缺一人处罚2000元。
第2条 分包单位应与管理人员、班组长、组员签订《安全生产责任书》或《安全生产承诺书》，把安全责任分解到每班每人。每缺一人罚款500元。
第3条 对安全部门下达的安全隐患通知书，分包单位负责人拒不签字的，项目每次可给予2000元罚款。
第4条 未在限改时间内整改安监部门发出的整改通知，或整改不彻底，每一项隐患罚款1000元。
第5条 出现重复隐患，每一项罚款2000元。
第6条 特种作业人员无证上岗，罚款1000元/人。
第7条 危险性较大分部分项工程施工时，安全员不在现场监督。每发现一次罚款500元。
第8条 不按时参加甲方组织的安全检查和安全例会，每发生一次罚款200元。
第9条 分包单位管理范围出现重大隐患，每一项5000元，触犯公司安全生产红黄线制度的，按制度处理。
第10条 分包单位未给施工人员办理施工安全相关保险的，每缺一人，罚款200元。
第11条 未按要求组织开展班前安全活动，每发生一次罚款200元。
（二）现场安全隐患
第一节  劳动纪律
第12条 不戴安全帽、不系安全帽带者，罚款100元。
第13条 酒后上岗作业者，清除出场，不得再在公司承包的工程施工现场继续施工。
第14条 高空作业、临边作业操作时未系挂安全带者，罚款100元。
第15条 在施工现场吸烟者，罚款50元。
第16条 电焊作业未戴防护手套或面套者，罚款100元。
第17条 损坏公物者，除赔偿损失外，罚款200元。
第18条 偷窃者，除追回赃物外，清除出场，不得再在公司承包的工程施工现场继续施工。
第19条 打架斗殴的，每人罚款500元。
第20条 私自拆除安全防护设施，对责任人罚款200元。
第21条 进场人员信息瞒报，行程弄虚作假，当事人清除出场，对负责人罚款1000元。
第22条 未佩戴胸卡的、或未按要求穿反光背心者，罚款50元。
第23条 穿拖鞋、高跟鞋等进入施工现场者，罚款50元。
第二节  环境保护与卫生
第24条 在市区施工未设置密闭围挡或围挡高度低于2.5m，厂区内施工无围挡或围挡高度低于1.8m，对责任人罚款500元。
第25条 现场出入口未设置门卫室、无车辆清洗设施，对责任人罚款100元。
第26条 进场材料码放混乱、未按平面布置图堆放，对责任人罚款100元。
第27条 建筑物内施工垃圾清理不及时、或施工垃圾建筑材料的清运，未采用器具或管道运输，随意抛掷，对责任人罚款200元。
第28条 排水设施不齐全或排水不通畅，对责任人罚款100元。
第29条 施工现场随地大小便者，罚款100元。
第30条 施工现场随意焚烧建筑垃圾或废料，对责任人罚款100元。
第31条 现场噪声超标，对责任人罚款100元。
第32条 现场施工、材料存放等未采取防尘措施，或措施不符合规定，对责任人罚款100元。
第33条 宿舍床铺使用通铺，生活用品摆放混乱、环境不卫生，对责任人罚款100元。
第34条 施工临近街道、居民区，未采取有效的防护措施，对责任人罚款100元。
第三节  脚手架、模板工程
第35条 脚手架、模板支架立杆基础不平整、未夯实，未设置排水措施，对责任人罚款200元。
第36条 立杆底部未按规定设置垫板、底座，对责任人罚款100元。
第37条 连墙杆未设置或连墙杆间距不符合规定，对责任人罚款200元。
第38条 未按规定设置水平剪刀撑和垂直剪刀撑，对责任人罚款200元。
第39条 未设置纵横向扫地杆，或顶层水平杆与梁板底模间距大于500mm，对责任人罚款200元。
第40条 悬挑脚手架立杆悬空，对责任人罚款200元。
第41条 钢梁固定段长度小于悬挑段长度的1.25倍，或固定不牢固，对责任人罚款200元。
第42条 冬季施工脚手板、道路未清除积雪、积水，对责任人罚款200元。
第43条 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间不严，对责任人罚款200元。
第44条 拆除脚手架时未在周围设置围栏、警示标志，对责任人罚款100元。
第45条 浇筑混凝土未对支架的基础沉降、架体变形进行监测，对责任人罚款100元。
第46条 模板拆除前未确认混凝土强度是否达到规定要求，对责任人罚款100元。
第47条 扣件螺栓松动，对责任人罚款100元。
第48条 支架设在楼面结构上时，未对楼面结构的承载力进行验算或楼面结构下方未采取加固措施，对责任人罚款100元。
第49条 卸料平台斜拉钢丝绳栓接在同一受力点，对责任人罚款100元。
第50条 卸料平台工字钢未插在预埋铁环内或未采取紧固措施，对责任人罚款100元。
第51条 物料平台未设置限定荷载标牌，未对平台周边进行密闭，对责任人罚款200元。
第52条 吊篮悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘，对责任人罚款100元。
第53条 吊篮支架配重未按规定重量配置、使用破损的配重件或用其他替代物配重，对责任人罚款100元。
第54条 吊篮未安装安全装置或安全装置失灵，责任人罚款100元。
第55条 高大模板、脚手架未设置人员上下专用通道，或通道设置不符合要求,对责任人罚款100元。
第四节  施工用电
第66条 外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离且未采取防护措施,对责任人罚款200元。
第67条 乱搭乱接电线，对责任人罚款200元。
第68条 施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未按照TN-S接零保护系统配置，对责任人罚款200元。
第69条 施工配电未采用三级配电、二级漏电保护系统，对责任人罚款200元。
第70条 开关箱不符合“一机、一闸、一箱、一保护”，对责任人罚款200元。
第71条 箱内电器设置不符合规范要求或用电设施失效未及时更换，对责任人罚款100元。
第72条 电缆敷设不符合规范要求，对责任人罚款100元。
第73条 电缆严重老化、绝缘性能差、有破皮等未及时更换，对责任人罚款200元。
第74条 配电箱周边操作空间不足、通道堵塞，对责任人罚款100元。
第75条 配电室内无分线标示、无线路布置图、无警示标志、应急照明装置、用电安全操作规程缺失或未上墙，配电箱内未设置警示标志及系统接线图和分路标记，对责任人罚款100元。
第76条 未设置重复接地极，或设置的接地极不符合规定要求，对责任人罚款200元。

承包人                 分包人：　　　　　　　　　　　

法定代表人（或委托人）：　　　　　　法定代表人（或委托人）：






附件4：
工程公司对分包单位安质量处罚规定
第1条 ：因质量问题返工处理直接经济损失在5万元以上的；或因其他质量问题导致顾客投诉责任单位处理不及时引起事态扩大的；因质量问题引起媒体和政府相关部门关注引发社会舆论的；或一个季度内连续出现的一般质量问题。因施工质量问题遭到甲方投诉，给公司造成负面影响，处罚分包单位20000-50000元；
第2条 ：屡次出现同一类型一般质量问题，或者出现严重质量问题或者发生工程质量事故的，处罚分包单位20000-50000元，造成的经济损失由相关责任人承担；
第3条 ：工程资料与施工进度严重不符的，或者已竣工工程资料未按公司规定时间移交的，由专业分包队伍整理的，根据问题严重性处罚分包单位1000-3000元/工程。
第4条 其他条款，项目部可根据自身对分包单位的管理自行补充制定。




第四部分    谈判文件装订顺序及标准
	序号
	资料名称

	1
	报价函

	2
	营业执照、企业资质证、安全生产许可证、开户许可证

	3
	授权委托书

	4
	法定代表人、委托代理人身份证复印件（注：法人名章无备案编码，提供印签卡）

	5
	委托人、项目经理签订的劳动合同和缴纳的社会保险证明；项目经理具备二级建造师注册证书（建筑专业，并在本单位注册）和安全考核B证（劳务可不附项目经理）

	6
	纳税人级别（一般或者小规模，一般纳税人提供，小规模不用提供）

	7
	公司相应管理人员、技术工人、操作工证件

	8
	具备近三年工程业绩

	9
	具有近一年（2022年）经审计的年终审计财务报告

	10
	信誉要求：在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息记录中不得存在失信记录（要求附信用中国《信用信息报告》）

	11
	专业施工方案(劳务可不附)

	12
	（一）报价汇总表      （二）最终报价表

	13
	清单（或预算）




装订要求：胶装，密封。

第五部分   报价函部分格式
一、报 价 函
致：山西潞安工程有限公司
经研究，我方决定参加                     施工的谈判活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。
2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。
3、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。
4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5、我方同意遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。
6、我方的报价文件自报价之日起有效期至合同签订完成。
7、我方若未中标，贵机构有权不做解释。
8、本次报价：           元（不含税固定总价）；
谈判代表（委托人）姓名：             职务：

施工单位全称（公章）：

法定代表人签章：

地 址：                            邮政编码：                            
电 话：                            传 真：
                                          
      
年   月   日

二、法定代表人授权委托书
山西潞安工程有限公司：
[bookmark: _Hlk99962718][bookmark: _Hlk99962738]我      ，系           公司的法定代表人，现授    （身份证号码）  为我公司的合法代理人，办理与贵公司的             工程商务谈判、合同签订及施工等的一切事宜，并代表我公司签署相关的各类文件包括但不限于签订合同、办理结算等文件我单位均予承认。对其行为，我公司均予以确认并承担相应的法律责任。
本授权有效期从授权书签发之日起至     年   月   日止。被授权人在授权期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
本授权不允许转委托。


法定代表人：（盖章或签名）           代理人：（签名）


法人身份证复印件（附后）     
代理人身份证复印件（附后）


委托单位：（盖章）           
                  年    月    日











法人身份证
	
	





委托代理人身份证
	
	



三、报价汇总表
项目名称：                                          
谈判方名称：                                        （盖章）
法定代表人或其授权委托代表签字：                  
	谈判前
基础报价
	大写：

	
	报价（不含税固定总价）：       元
税率：     %。

	质量标准
	

	承诺工期
	                

	项目经理
（建造师）
	
	级别及编号
	

	对谈判文件的认可程度
	


	法定代表人或其授权代表现场签字确认
	

	二次报价
	报价（不含税固定总价）：             元，大写：           元
税率：     %。

	此报价一览表内内容尽量充实。


注：不含税固定总价已包含人工费、管理人员工资、小型机械、零星材料、利润、管理费、安全文明施工费。

四、最终报价单
	报价单位
	（名称并盖章）

	工程名称
	

	

报价（不含税固定总价）：       元，，大写：           元
税率：     %。

注：1.合同履行期间，经双方审定工程量与谈判工程量出现偏差，偏差部分工程量据实调整，价款根据相应报价进行增减。
2.签证变更部分：依据《土地开发整理项目预算定额标准》按实套取定额，以（直接工程费中的人工费+技术措施费中的人工费）+人工价差进行核增或核减，定额缺项和无法计量部分，按签证工数量*签证工工日单价，人工甲类工执行51.04元/工日，乙类工执行38.84元/工日，人工价差只计取税金。
3.该不含税固定总价包括：1）施工范围内所有施工人工、管理人员、操作人员工资（看场工除外）；2）小型材料包含：焊条、铁丝、塑料薄膜；3）除吊车、自卸汽车外的小型机械：4）安全文明费用，为保证现场安全文明施工所投入的人工费、工人体检费、保险费；安全文明费用按不含税合同总价的3%考虑；
4.本工程开具增值税专用发票，税率为3%，如遇政策性因素，做相应调整。 
5.合同价款不含施工用水电费，相应费用在分包结算中不予扣除。





委托代理人：
                                  
日  期：




备注：此表只用盖章及填写工程名称，最终报价由委托代理人现场填写、确认。

附件:

邀 请 回 复

悉收到  山西潞安工程有限公司 的关于                             工程的谈判文件（电子版），经仔细阅读和考察，我单位                 意愿参加贵单位于      年      月       日举行的                          工程谈判，并保证按文件要求准备相应资料如期参加。
特此告知。


单  位：
委托人：
联系方式：
日  期：
注：邀请回复直接在邮箱中回复，不需另附word文本，本附件在提交报价文件时可不用提交。










	工程量明细表

	单项名称
	单位
	工程量

	1.土地剥离工程
	
	

	表土剥离
	100m3
	943.02

	表土回填
	100m3
	943.02

	土方清理
	100m3
	412.11

	废渣清理
	100m3
	43.13

	覆土（运距5～6km）
	100m3
	5140.53

	土地平整
	100m3
	1713.51

	土地翻耕
	公顷
	48.37

	2.农田防护工程
	
	

	毛白杨
	100株
	5.45

	3.田坎及蓄水埂工程
	
	

	田坎修筑
	100m3
	24.87

	蓄水埂修筑
	100m3
	5.97

	4.生产道路、 田间道路工程
	
	

	碎石路基 厚度10cm
	1000m2
	3.74

	碎石路基 厚度10cm
	1000m2
	3.74

	水泥混凝土 厚度(cm) 15cm
	1000m2
	3.42

	水泥路面 厚度5cm
	1000m2
	3.42

	素土路面 人工摊铺路面 厚度20cm
	1000m2
	5.05

	素土路面 人工摊铺路面 厚度5cm
	1000m2
	5.05

	沟槽土方开挖
	100m3
	6.76

	混凝土渠
	100m3
	4.07

	0.4m3搅拌机拌制混凝土
	100m3
	4.07

	双胶轮车混凝土 运距30～40m
	100m3
	4.07

	5.斗（农）沟工程
	
	

	沟槽土方开挖
	100m3
	1.6

	6、农用井工程
	
	

	①成孔（单井深80m）
	
	

	钻机成孔松散层 Ⅲ类
	10m
	12

	钻机成孔基岩层Ⅱ类
	10m
	12

	②井管安装
	
	

	井管安装井壁管钢管 φ327
	10m
	12

	井管安装滤水管钢管 φ327
	10m
	12

	③填封
	
	

	透水层封填
	10m
	12

	非透水层封填
	10m
	12

	④洗井
	
	

	机械洗井更新井
	10m
	12

	⑤井盖、井台等
	
	

	混凝土C20支撑台
	100m3
	0.01

	0.4m3搅拌机拌制混凝土
	100m3
	0.01

	双胶轮车混凝土 运距40～50m
	100m3
	0.01

	⑥设备安装
	
	

	潜水泵（带电机）
	台
	3

	水表 ZSLD- 100- 1
	10套
	0.3

	压力表 Y- 100
	10套
	0.3

	进排气阀
	10个
	0.3

	仪表截止阀
	10个
	0.3

	7、管灌工程
	
	

	①管道
	
	

	土方开挖
	100m3
	14.44

	土方回填
	100m3
	14.44

	PE管 φ110（0.4MPa）
	100m
	26.25

	PE三通 φ110（0.4MPa）
	10个
	0.9

	PE弯头φ110（0.4MPa）
	10个
	1.3

	给水栓GSF-5- 100
	10个
	5.2

	镇墩
	100m3
	0.04

	搅拌机拌制混凝土 搅拌出料0.4m3
	100m3
	0.04

	混凝土运输 双胶轮车运混凝土 运距40~50m
	100m3
	0.04

	②干管控制阀井
	
	

	土方开挖
	100m3
	0.09

	土方回填
	100m3
	0.02

	其他人力钢筋制安
	t
	0.06

	浆砌砖 M7.5
	100m3
	0.03

	铸铁管件安装（胶圈接口） |直径100~ 
150mm以内
	10个
	0.3

	③泄水井
	
	

	土方开挖
	100m3
	0.13

	土方回填
	100m3
	0.04

	其他人力钢筋制安
	t
	0.06

	浆砌砖 M7.5
	100m3
	0.04

	Z45T- 10型闸阀（DN100）
	10个
	0.3



