


山西潞安工程有限公司谈判文件

[bookmark: _GoBack]文件编号：KJ-QT-2026-013









  工程名称：古城煤矿产品厂清仓项目技术服务

山西潞安工程有限公司
2026年4月




目 录

第1部分   邀请通知 
第二部分   须知
第三部分   合同条款
第四部分   谈判文件装订顺序及标准
第五部分   报价文件部分格式
附    件   邀请回复













6

第一部分   邀请通知
一、山西潞安工程有限公司就古城煤矿产品厂清仓项目技术服务以谈判方式进行工程施工合同谈判。欢迎符合相应资格的单位前来报价。
二、承包人名称：山西潞安工程有限公司
三、项目名称：古城煤矿产品厂清仓项目技术服务
四、经营范围：含技术服务
五、资金来源：自筹。
六、工程概况：
1、古城煤矿产品厂清仓项目技术服务。
2、工程分包范围：为甲方煤仓机械无人清理提供专业技术服务，要求对煤仓内部板结煤料与挂壁量积煤清理干净，同时对给煤机落煤口疏通通畅，协助甲方完成项目验收工作。
3、图纸未详尽的部分按现行规范要求施工。
4、计划开工日期：2026年4月11日，计划完工日期：2027年12月31日。工期总日历天数：630天。实际开工日期与计划开工日期不一致的，以甲方签发的开工通知载明的日期为准。双方约定工期顺延的其他情况：由于不可抗拒的自然灾害或发包人原因造成的工期延误，工期顺延。
七、工程最高控制价：以工程发包方价格为基础，甲方按照发包方合同价款的80%（含税）对乙方结算相关费用。
八、谈判时间、地点：
时间：2026年4月10日，上午9:00
地点：山西潞安工程有限公司矿建分公司三楼会议室
九、现场施工联系人：
项目联系人 邱树乾 联系方式：15835516509。
文件咨询联系人：工程技术办 袁继廷 联系方式：18735574766。
第二部分    须知
一、本次谈判依据我公司《潞安工程公司工程施工分包管理办法（修订）》，采用谈判方式选择工程项目施工队伍，诚邀经营范围具有技术服务资质的施工单位踊跃参与谈判。
二、意向参加本次竞价报价谈判的工程施工单位应在2026年4月9日
16点前做出参与谈判的邀请回复，邀请回复须以电子版形式发送至指定邮箱：354412455@qq.com。
有意向参加工程施工谈判的施工单位未按规定日期参加谈判、无故不参加谈判或恶意谈判的，直接取消其谈判资格，并视情节严重情况列入我公司“暂缓合作名单”；在工程项目谈判过程中如发现有串通报价情形，一经发现，谈判结果无效，相关单位及相关人员三年内不得进入公司承揽施工业务。
三、计算规则：依据现场实际验收为准；
合同价款计算办法：
1、工程价款以工程发包方价格为基础，结算价格（含税）按照甲乙双方谈判约定的价格计取。
2、技术服务费甲方支付前，乙方负责向甲方开具6%的增值税发票。合同履行期间，国家出台新的税收规定，按新规定执行。如乙方未能按照约定开票的，甲方有权拒绝支付且不承担任何责任。
3、付款时间：待煤仓清理项目发包方对甲方支付相应合同价款后，甲方按照相应比例支付乙方技术服务费。
4、项目审计核减费用：项目审计过程中核减的费用，甲乙双方按照各自比例进行承担，需要乙方承担的项目审计核减费用，由甲方从应付财务账款或者之后的技术服务费中扣减，具体扣减方式以实际为准。
5、质保金：甲方暂扣乙方技术服务费的10%作为质保金，质保期以甲方与煤仓清理项目发包方签订的合同为准。待质保期满后，发包方返还甲方质保金后，甲方返还乙方相应的质保金。
6、相关考核及奖罚承担：
（1）由于古城煤矿产品厂清仓项目技术服务过程中组织不当、人员违章操作等造成的项目发包方的相关考核，由甲方承担。
（2）由于技术服务过程中清仓设备发生故障 、维修不及时或者设备配件供应不及时、不到位等乙方责任造成的项目发包方的相关考核，由乙方承担，相关费用从乙方技术服务费中扣除。
四、参加谈判的施工单位必须按要求同时提交委托人与单位签订的劳动合同和保险证明、法人、委托人身份证复印件（加盖公章）；
五、农民工工资保证金：以工程施工在册（备案）人数为准，按照8000元/人标准，缴纳农民工工资保证金，金额为：8000×在册（备案）人数。
缴纳方式和时间为：分包合同签订后1个月内，向指定账户进行现金缴纳或者分包单位银行账户转账。
六、谈判原则：
一）合理低价原则；
二）“公平、择优、效益”原则；
三）保密性原则。
七、参加谈判的施工单位必须按照谈判文件要求填写，未按要求填写或未提交相应资料，我单位有权取消其谈判资格。


第三部分    技术服务合同

委托方（甲方）：                XXXX                    
法定代表人：                    XXXX                          
项目联系人：                    XXXX                          
联系方式：                      XXXX                      
联系地址：                      XXXX                         

受托方（乙方）：                XXXX                       
法定代表人：                    XXXX                         
项目联系人：                    XXXX                         
联系方式                        XXXX                      
联系地址：                      XXXX                        
     
本合同甲方委托乙方就《  XXXX   》项目进行 相关 的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。
    第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：
    1．技术服务的目标：   XXXX   ；
2．技术服务的内容：   XXXX   ；
第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：
    1．技术服务地点：   XXXX   ；
    2．技术服务期限：   XXXX   ； 
    3．技术服务进度：   XXXX   ；
    4．技术服务质量要求：   XXXX   ；
    5．技术服务质量期限要求：   XXXX   ；
第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
     XXXX   ；
第四条 甲乙双方在古城煤矿产品厂清仓项目技术服务过程中就各自承担的工作，对项目负相应的责任，并承担由于己方责任发生的相应费用。
    第五条 甲方向乙方支付技术服务报酬：
1．技术服务费（含税）为：   XXXX   ；
2．技术服务费甲方支付前，   XXXX   ；合同履行期间，国家出台新的税收规定，按新规定执行。如乙方未能按照约定开票的，甲方有权拒绝支付且不承担任何责任。
3．付款时间：   XXXX   ；
4．项目审计核减费用：   XXXX   ；
5．质保金：   XXXX   ；
6．相关考核及奖罚承担：
   XXXX   ；
第六条  安全责任
第七条  纠纷解决办法： 
第八条  附则：
（以下为签署页，无正文）




甲方：   XXXX   ；        
                        
法定代表人：   XXXX   ；
              
委托代理人：     XXXX   ；                       
开户银行：    XXXX   ；
   
乙方：   XXXX   ；

法定代表人：   XXXX   ；

委托代理人：   XXXX   ；
开户银行：     XXXX   ；
银行账号：     XXXX   ；











第四部分    谈判文件装订顺序及标准
	序号
	资料名称

	1
	报价文件（法定代表人、委托代理人身份证复印件，放在一张上面，附在委托书后面）、被授权人保险证明与单位签订的劳动合同，承诺书

	2
	营业执照、开户许可证、授权委托人劳动合同

	3
	纳税人级别（一般或者小规模，一般纳税人提供，小规模不用提供）

	4
	法人章无编码的单位需要提供法人章在银行备案的印鉴卡

	5
	邮箱回复函

	6
	具有近一年（2024/2025年）经审计的年终审计财务报告

	7
	信誉要求：在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息记录中不得存在失信记录（要求附信用中国《信用信息报告》）




装订要求：每页都加盖公章，双面打印，胶装。
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一、报 价 函
致：山西潞安工程有限公司
经研究，我方决定参加古城煤矿产品厂清仓项目技术服务施工的谈判活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我方提交的报价文件，正本一份，副本三份。
2、如果我方的报价文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每一项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。
3、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。
4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
5、我方同意遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。
6、我方的报价文件自报价之日起有效期为3日。
7、我方若未成为分包方贵机构有权不做解释。
8、本次报价：
	谈判前
基础报价
	合同价款：以工程发包方价格为基础，甲方按照发包方合同价款的68%（含税），对乙方结算相关费用。


谈判代表（委托代理人）姓名：            职务：
报价单位全称（公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
地 址：                     
邮政编码：                            
电 话：                        
传 真：
                                     2026年4月9日

二、授权委托书
委托人：                        公司
法定代表人：                职务：                         
受委托人：                  部门（单位）：              公司
职  务：                    身份证号：                     
委托事项：
授权受委托人为我公司的合法代理人，办理古城煤矿产品厂清仓项目技术服务合同谈判相关事宜，代表我公司签署与此相关的各类法律文件。对该代理人与前述事项相关的行为，我公司均予以确认并承担相应的法律责任。本授权不得转委托。
委托范围：
有关古城煤矿产品厂清仓项目技术服务合同谈判相关事宜。
委托期限：
从2026年4月9日起至2026年4月10日止，被授权人在授权期内签署的所有文件不因授权的撤回而失效。                                             
            法定代表人（签字或盖章）：                   
                            公司（公章）
      委托代理人（签字）：
授权日期：2026年4月9日


注：附法人和委托代理人身份证复印件、保险证明及其与单位签订的劳动合同（加盖公章）。

法定代表人身份证复印件
	


法定代表的人身份证复印件正面
	


  法定代表的人身份证复印件反面


此件仅用于授权委托书，复印无效

受委托人身份证复印件
	


    受委托人身份证复印件正面
	


    受委托人身份证复印件反面


此件仅用于授权委托书，复印无效






三、报价一览表
项目名称：古城煤矿产品厂清仓项目技术服务
谈判方名称：                               （公章）
法定代表人或其授权委托代理人签字：                  
	谈判前
基础报价
	合同价款：以工程发包方价格为基础，甲方按照发包方合同价款的   %（含税），对乙方结算相关费用。

	谈判限价（最高不超过限价）
	合同价款：以工程发包方价格为基础，甲方按照发包方合同价款的80%（含税），对乙方结算相关费用。

	质量标准
	合格

	承诺工期
	630天

	项目经理
（建造师）
	无
	级别及编号
	无

	对谈判文件的认可程度
	完全认可

	法定代表人或其授权代表现场签字确认
	合同价款：以工程发包方价格为基础，甲方按照发包方合同价款的   %（含税），对乙方结算相关费用。

	此报价一览表内内容尽量充实，但不要加附页，单独密封（与报价文件同时递交）




四、承诺书
山西潞安工程有限公司：
我公司郑重承诺：本次办理古城煤矿产品厂清仓项目技术服务谈判以及中标后与贵公司发生合作关系（如签订工程分包合同、工程结算等），提供给贵公司的全部资料作出承诺，即保证所提供的资料真实、有效、合法，无伪造、编造、篡改和隐瞒等虚假内容。如有上述行为发生，我公司愿承担一切经济责任和法律责任。






公司名称（签章）：              
法定代表人（签章）：              
日   期：2026年4月9日







附件:
邀请回复
悉收到山西潞安工程有限公司矿建分公司（单位）的关于古城煤矿产品厂清仓项目技术服务（工程项目）的谈判文件（电子版），经仔细阅读和考察，我单位                意愿参加贵单位于2026年4月10日举行的古城煤矿产品厂清仓项目技术服务（工程）谈判，并保证按文件要求准备相应资料如期参加。
特此告知。

单位：                     

委托人：                   

联系方式：                 

日期：2026年4月9日




注：邀请回复直接在邮箱中回复，不需另附word文本，本附件在提交报价文件时可不用提交。


